바른컴퍼니

재고운영시스템 업데이트 계획서

전문 ERP 85점 달성 로드맵

v2.0 → v3.0 업그레이드

2026년 3월 20일

| 문서 버전 | 1.0 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-03-20 |
| 목표 | 전문 ERP 대비 85점 이상 |
| 예상 기간 | 10~14주 (2.5~3.5개월) |
| 현재 수준 | 48점 / 100점 |

# 1. 현황 평가 (AS-IS)

전문 ERP(SAP Business One, 이카운트, 더존) 10개 핵심 영역 기준으로 현재 시스템을 평가합니다.

## 1.1 영역별 점수

| # | 영역 | 범위 | 현재 | 목표 | 갭 | 핵심 부족 사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기준정보 관리 | 품목/BOM/협력사 마스터 | 75 | 85 | -10 | 분류체계 보강, 코드 자동채번 |
| 2 | 구매/발주 관리 | PO 생성~입고~정산 | 80 | 85 | -5 | 승인 워크플로우, 발주서 양식 |
| 3 | 재고 관리 | 현재고/입출고/실사 | 70 | 85 | -15 | 안전재고 알림, LOT추적, 재고조정 |
| 4 | 생산/MRP | 생산계획~작업지시~실적 | 55 | 85 | -30 | 작업지시서, 공정진척, 생산실적 |
| 5 | 품질 관리 | 검사/불량/부적합 | 40 | 85 | -45 | 수입검사, 공정검사, 부적합처리 |
| 6 | 회계/정산 | 매입/원가/세금계산서 | 15 | 85 | -70 | 매입장, 원가계산, 미지급금, 세계 |
| 7 | 보고서/BI | 대시보드/차트/리포트 | 30 | 85 | -55 | 경영대시보드, 차트, PDF보고서 |
| 8 | 보안/권한 | 인증/RBAC/감사 | 15 | 85 | -70 | 로그인, 역할관리, 감사로그 |
| 9 | 시스템 안정성 | 백업/모니터링/에러 | 35 | 85 | -50 | 자동백업, 에러로깅, 헬스체크 |
| 10 | 사용성/UX | 반응형/검색/단축키 | 65 | 85 | -20 | 반응형, 글로벌검색, 키보드단축키 |
|  | 종합 |  | 48 | 85 | -37 | 6개 단계 업그레이드 필요 |

## 1.2 현재 시스템 보유 기능

현재 v2.0은 다음 기능을 보유하고 있습니다:

- 70+ API 엔드포인트, 18개 페이지, 29개 DB 테이블

- XERP 실시간 연동 (재고/출고 현황)

- 자동발주 스케줄러 (최소재고 기반)

- MRP 기초 (소요량 계산 → PO 자동 생성)

- 협력사 포털 (토큰 인증, 납기 확인)

- 후공정 단가/리드타임 관리

- BOM 관리 (부속품 포함)

- 불량관리 기초

- 거래명세서 자동 생성

- 이메일 발송 (SMTP + Apps Script)

# 2. 목표 (TO-BE)

전문 ERP 대비 85점 이상 달성을 목표로, 6단계에 걸쳐 시스템을 업그레이드합니다.

## 2.1 핵심 목표

- 보안/권한: 로그인 없는 시스템 → JWT 인증 + 4단계 역할 기반 접근 제어

- 회계/정산: 매입 제로 → 매입관리 + 원가계산 + 미지급금 + 세금계산서 관리

- 보고서/BI: 숫자 나열 → Chart.js 대시보드 + 월간 경영보고서 자동 생성

- 품질관리: 불량 기록만 → 수입검사 + 공정검사 + 부적합 워크플로우

- 생산관리: MRP 기초 → 작업지시서 + 공정진척 + 생산실적 연동

- 시스템 안정성: 백업 없음 → 자동 백업 + 에러 로깅 + 헬스체크

## 2.2 점수 목표 추이

| 시작 (현재) | S1 완료 | S2 완료 | S3 완료 | S4+S5 완료 | S6 완료 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48점 | 55점 | 65점 | 72점 | 82점 | 85점+ |

# 3. 실행 로드맵

| 단계 | 기간 | 핵심 작업 | 점수 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1~2주 | 로그인/권한 + DB 백업 + 에러 로깅 | 48→55 | 🔴 즉시 | 진행 중 |
| S2 | 2~3주 | 회계 기초 (매입/원가/미지급금) | 55→65 | 🔴 즉시 | 대기 |
| S3 | 2~3주 | BI 대시보드 (Chart.js) + 보고서 자동생성 | 65→72 | 🟡 1개월 | 대기 |
| S4 | 2주 | 품질관리 고도화 (검사/부적합 워크플로우) | 72→78 | 🟡 1개월 | 대기 |
| S5 | 2주 | MRP 고도화 (작업지시/생산실적) | 78→82 | 🟢 2개월 | 대기 |
| S6 | 1~2주 | 재고 실사 + 안전재고 + UX 마무리 | 82→85+ | 🟢 2개월 | 대기 |

# 4. S1: 보안/권한 + 시스템 안정성 기초

기간: 1~2주 | 점수 변화: 15→55 (보안), 35→60 (안정성)

## 4.1 구현 항목

- JWT 기반 사용자 인증 (로그인/로그아웃/세션관리)

- 역할(Role) 정의: 관리자 / 구매담당 / 생산담당 / 업체(뷰어)

- 페이지별 접근 제어 (미인증 → 로그인 페이지 리다이렉트)

- API 미들웨어: 토큰 검증 + 권한 체크

- 감사 로그 (Audit Trail): 누가 언제 무엇을 변경했는지 전수 기록

- SQLite 자동 백업: 매일 00:00 + 서버 시작 시 (최근 7일 보관)

- 글로벌 에러 핸들러 + 에러 로그 테이블 (error_logs)

- 헬스체크 API (/api/health): DB, XERP, SMTP 상태 확인

# 5. S2: 회계/정산 기초

기간: 2~3주 | 점수 변화: 15→70 (회계)

## 5.1 구현 항목

- 매입 관리: PO 입고 → 매입전표 자동 생성

- 거래처 원장: 업체별 미지급금/지급 이력 관리

- 제품 원가 계산: 원재료비 + 후공정비 + 부속품비 = 총원가

- 세금계산서 관리: 수취/발행 기록, 전자세금계산서 연동 준비

- 월별 매입 집계 자동화

- 결제 스케줄 관리: 업체별 결제일/결제조건

# 6. S3: BI 대시보드 + 보고서

기간: 2~3주 | 점수 변화: 30→85 (보고서)

## 6.1 구현 항목

- Chart.js 기반 경영 대시보드 (매출/매입/재고 추이 차트)

- KPI 카드: 월매입액, 재고회전율, 발주 리드타임, 불량률

- 월간 경영보고서 자동 생성 (PDF/Excel)

- 커스텀 리포트 빌더 (날짜/품목/업체 필터)

- 데이터 내보내기: 전체 모듈 Excel/CSV 지원

- 알림 센터: 안전재고 미달, 납기 초과, 미승인 PO 알림

# 7. S4: 품질관리 고도화

기간: 2주 | 점수 변화: 40→85 (품질)

## 7.1 구현 항목

- 수입검사: 입고 시 품질 체크리스트 (합격/조건부합격/불합격)

- 공정검사: 후공정 완료 시 검사 기록

- 부적합 처리 워크플로우: 발생→원인분석→시정조치→종결

- 불량 통계 강화: 파레토 차트, 불량 유형별 추이

- 협력사 평가: 납기준수율, 불량률, 가격경쟁력 자동 산출

# 8. S5: MRP/생산 고도화

기간: 2주 | 점수 변화: 55→85 (생산)

## 8.1 구현 항목

- 작업지시서 생성: MRP 결과 → 공정별 작업지시 자동 생성

- 공정 진척률 추적: 인쇄→후공정→검수→포장 단계별 진행 현황

- 생산 실적 입력: 실제 생산량, 불량수, 소요시간 기록

- 생산 실적 → 재고 자동 반영 (완제품 입고)

- 생산성 분석: 업체별/제품별 생산 효율 지표

# 9. S6: 재고 정밀화 + UX 마무리

기간: 1~2주 | 점수 변화: 70→85 (재고), 65→85 (UX)

## 9.1 구현 항목

- 안전재고 설정 + 미달 알림 (대시보드 + 이메일)

- 재고 실사: 실사 입력 → 차이 분석 → 재고 조정 승인

- LOT 추적: 입고 LOT번호 → 출고 연결 (추적성 확보)

- 글로벌 검색: 모든 모듈 통합 검색 (Ctrl+K)

- 키보드 단축키: 자주 쓰는 기능 핫키

- 반응형 개선: 태블릿 최적화 (현장 사용)

# 10. 기대효과

## 10.1 정량적 효과

| 항목 | 현재 | 개선 후 |
| --- | --- | --- |
| ERP 수준 | 48점 (이카운트 60% 수준) | 85점+ (이카운트 동급) |
| 보안 | 인증 없음 (누구나 접근) | JWT + RBAC (역할별 접근) |
| 회계 | 매입 기록 0건 | 자동 매입전표 + 원가 분석 |
| 보고서 | 텍스트 숫자만 | 차트 대시보드 + 자동 보고서 |
| 장애 대응 | 백업 없음 | 일일 자동백업 + 에러 추적 |
| 다중 사용자 | 미지원 | 4역할 동시 접속 지원 |

## 10.2 정성적 효과

- 경영진: 실시간 경영 현황 파악 → 빠른 의사결정

- 구매팀: 원가 분석 기반 협력사 협상력 강화

- 생산팀: 작업지시→실적 연결로 생산 효율 가시화

- 품질팀: 검사 이력 체계화 → 불량률 지속 감소

- IT: 백업/모니터링으로 장애 예방 → 운영 안정성 확보

— 끝 —