BARUNSON COMPANY

재고운영 시스템 v3.0

AS-IS / TO-BE 비전 계획서

"전세계에서 가장 쓰기 편하고, 이쁘고, 자동으로 운영되는 ERP"

| 작성일 | 2026년 3월 20일 |
| --- | --- |
| 버전 | v3.0 Vision |
| 작성자 | 바른컴퍼니 SCM팀 |
| 문서 유형 | AS-IS/TO-BE 전략 계획서 |

# 1. 개요

본 문서는 바른컴퍼니 재고운영 시스템의 현재 상태(AS-IS)를 정리하고, 차세대 ERP v3.0의 비전과 구현 로드맵(TO-BE)을 수립하기 위한 전략 계획서입니다.

## 1.1 프로젝트 배경

- 2026년 1월: 재고운영 시스템 v1.0 최초 구축 (재고조회 + 자동발주)

- 2026년 3월: v2.0 완성 (14개 모듈, XERP 연동, 2단계 파이프라인, 불량관리)

- 현재: 수동 작업 여전히 존재 (OS등록, 생산요청, 보고서 작성 등)

- 목표: 사람은 의사결정만, 나머지는 시스템이 자동 처리하는 완전 자동화 ERP

## 1.2 비전

"전세계에서 가장 쓰기 편하고, 이쁘고, 심지어 자동으로 운영되는 ERP"

- 쓰기 편한: 직관적 UI, 클릭 최소화, 모바일 대응

- 이쁜: 데이터 시각화, 깔끔한 디자인, 인사이트 중심 대시보드

- 자동 운영: AI 예측 → 자동 발주 → 자동 입고 → 자동 보고

# 2. AS-IS 현황 (v2.0)

현재 시스템은 14개 모듈로 구성되며, Node.js + SQLite + XERP(MSSQL) 아키텍처로 운영 중입니다.

## 2.1 시스템 아키텍처

- 서버: Node.js HTTP Server (Express 미사용, 경량화)

- DB: SQLite (orders.db) + XERP MSSQL (읽기 전용)

- 프론트엔드: Single-file SPA (app.html, ~7,500줄)

- 외부 연동: XERP DB, Google Sheet, 이메일 (nodemailer)

- 인프라: 로컬 서버 (포트 12026)

## 2.2 기능 현황

| 영역 | 모듈 | 주요 기능 | 완성도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 재고 | 재고현황 | XERP 연동 실시간 재고 조회, 필터링, Google Sheet 동기화 | 100% |
| 재고 | 출고현황 | XERP 출고 데이터 조회, 월별/품목별 출고 분석 | 100% |
| 발주 | 필수 자동발주 | 안전재고 기반 자동 알림, 3개월 매출 기반 필요량 산출 | 90% |
| 발주 | 발주생성 | PO 수동 생성, 이메일 발송, 2단계 파이프라인(원재료+후공정) | 100% |
| 발주 | 발주현황 | PO 상태관리, 활동 로그, 납품일정 추적 | 100% |
| 발주 | OS등록 | 외주 OS번호 등록, XERP 자동매칭 예정 | 70% |
| 입고 | 입고일정 | 납품 스케줄 관리, 업체별 일정 조회 | 100% |
| 입고 | 입고관리 | 입고 확인 처리, 수량 검증 | 100% |
| 관리 | 거래명세서 | 업체별 거래명세서 발행/확인/승인 워크플로우 | 100% |
| 관리 | 거래처 관리 | 업체 정보, 연락처, 유형별 관리 | 100% |
| 관리 | 품목관리 | 제품 마스터, BOM, 원자재 매핑, 신제품 관리 | 100% |
| 관리 | 불량관리 | 불량 등록→처리→완료 워크플로우, 활동 로그, 처리 발주 연결 | 100% |
| 관리 | MRP | 자재소요계획, 부족/과잉 분석 | 80% |
| 관리 | 후공정 단가 | 단가 마스터, 거래 이력, 현황→분석→액션→예상결과 대시보드 | 100% |

## 2.3 현재 한계점

| # | 영역 | 현재 문제 | 영향 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OS등록 | 수동으로 OS번호 입력 | 시간 소요 + 입력 오류 가능 |
| 2 | 발주 자동화 | 알림만 제공, 실제 발주는 수동 클릭 | 담당자 부재 시 발주 지연 |
| 3 | 생산요청 | Slack 수동 커뮤니케이션 | 이력 관리 불가, 누락 위험 |
| 4 | 수요예측 | 최근 3개월 평균만 사용 | 시즌 변동 대응 불가 |
| 5 | 보고서 | 수동 작성 (Excel 복사/붙여넣기) | 주 2시간 이상 소요 |
| 6 | 업체 소통 | 이메일 + 전화 + Slack 분산 | 히스토리 추적 어려움 |
| 7 | 모바일 | 미지원 | 창고에서 PC 이동 필요 |
| 8 | 원가 관리 | 데이터 수집만 완료 | 자동 분석/추천 부재 |

# 3. TO-BE 비전 (v3.0 ~ v4.0)

3단계 Phase로 나누어 점진적으로 구현합니다. 각 Phase는 이전 단계를 기반으로 확장됩니다.

## 3.1 Phase 1: 자동화 완성 (v3.0)

목표 시점: 2026년 4Q

| 기능 | 상세 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 완전 자동 발주 | 안전재고 → 발주 생성 → 이메일 발송 → OS등록까지 무인 운영. 사람은 예외 처리만. | 최우선 | 2주 |
| OS등록 XERP 자동매칭 | XERP poOrderHeader/poOrderItem 연동으로 OS번호 자동 매칭 → 수동 입력 제거 | 최우선 | 2주 |
| 생산요청 워크플로우 | 웨딩북/리플릿 생산 과정 반자동화. Slack 수동 → 시스템 관리 전환 | 높음 | 2주 |
| 제품 스펙 마스터 | 웨딩북/리플릿 스펙(용지, 후가공, 인쇄 등) DB 저장 → 생산요청 시 자동 연동 | 높음 | 2주 |
| 알림 자동화 | 재고 부족, 납기 지연, 불량 발생 시 Slack/이메일 자동 알림 | 높음 | 2주 |

## 3.2 Phase 2: 지능형 ERP (v3.5)

목표 시점: 2027년 1Q

| 기능 | 상세 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 수요예측 엔진 | 과거 출고 데이터 + 시즌 패턴 + 웨딩 시즌 분석 → 3개월 선행 수요 예측 | 높음 | 3주 |
| 원가 최적화 엔진 | 후공정 단가 분석 데이터 기반 자동 단가 협상 시뮬레이션, 업체 비교 추천 | 중간 | 3주 |
| 실시간 대시보드 | 경영진용 한눈에 보는 KPI: 재고금액, 발주현황, 불량률, 원가율, 납기준수율 | 높음 | 3주 |
| 보고서 자동생성 | 월간/주간 보고서 자동 생성(Excel/PDF) → 이메일 자동 발송 | 중간 | 3주 |
| 업체 성과 평가 | 납기준수율, 불량률, 가격 경쟁력 종합 평가 → 업체 등급 자동 산출 | 중간 | 3주 |

## 3.3 Phase 3: 플랫폼 확장 (v4.0)

목표 시점: 2027년 3Q

| 기능 | 상세 내용 | 우선순위 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 업체 포털 | 업체가 직접 PO 확인, 납품일정 입력, 거래명세서 제출. 양방향 소통 | 높음 | 4주 |
| 모바일 앱 (PWA) | 창고에서 스마트폰으로 입고/출고/재고 확인. 푸시 알림 | 높음 | 4주 |
| 바코드/QR 스캔 | 입고 시 바코드 스캔 → 자동 수량 입력, 위치 관리 | 중간 | 4주 |
| 다중 창고 관리 | 본사/외부 창고 통합 재고 관리, 창고 간 이동 추적 | 중간 | 4주 |
| API 개방 | 외부 시스템(쇼핑몰, 물류) 연동 REST API 제공 | 낮음 | 4주 |

# 4. 핵심 변화 비교 (Before → After)

| 업무 | AS-IS (현재) | TO-BE (v3.0+) |
| --- | --- | --- |
| 발주 프로세스 | 재고 확인 → 수동 발주 생성 → 이메일 발송 → OS 수동 입력 (소요: 30분/건) | AI 예측 → 자동 PO 생성 → 자동 이메일 → XERP 자동 매칭 (소요: 0분, 무인) |
| 생산 요청 | Slack에서 디자이너-담당자 수동 소통 이력 관리 불가 | 시스템에서 요청→승인→생산→완료 전 과정 자동 추적 |
| 재고 파악 | PC에서 시스템 접속 필요 현장 확인 시 이동 | 모바일 앱으로 어디서든 확인 바코드 스캔 즉시 조회 |
| 업체 소통 | 이메일+전화+Slack 분산 거래명세서 수동 대조 | 업체 포털에서 직접 확인/제출 자동 대사(matching) |
| 보고서 | Excel 수동 작성 주 2시간 소요 | 자동 생성 → 자동 이메일 주 0분 소요 |
| 원가 관리 | 데이터 수집 + 수동 분석 대응 지연 | AI 이상감지 → 자동 알림 → 협상 시뮬레이션 즉시 대응 |
| 불량 관리 | 등록→처리→완료 수동 처리 발주 | 자동 원인 분석 → 업체 평가 반영 재발 방지 패턴 추천 |
| 의사결정 | 감각 + 경험 기반 사후 대응 | 데이터 + AI 예측 기반 선제 대응 |

# 5. 기대 효과

| 70% 업무 시간 절감 | 99% 발주 정확도 | 3배 불량 대응 속도 | 5~10% 원가 절감 |
| --- | --- | --- | --- |

- 업무 시간 절감 70%: 발주/보고서/업체소통 자동화로 주 10시간 → 3시간

- 발주 정확도 99%: AI 수요예측 + 자동 안전재고 보정으로 과잉/부족 발주 최소화

- 불량 대응 속도 3배: 자동 알림 + 원인 분석 + 즉시 처리 발주 생성

- 원가 절감 5~10%: 단가 이상 감지 + 업체 비교 + 협상 시뮬레이션

# 6. 구현 로드맵

| 시기 | 마일스톤 | 주요 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 Q2 | v2.5 안정화 | OS등록 XERP 자동매칭, 자동발주 무인화 | 완전 자동 발주 시스템 |
| 2026 Q3 | v3.0 Alpha | 생산요청 워크플로우, 제품스펙마스터, 알림자동화 | 생산관리 모듈 |
| 2026 Q4 | v3.0 Release | AI 수요예측, 실시간 대시보드, 보고서 자동화 | 지능형 ERP 코어 |
| 2027 Q1 | v3.5 Beta | 원가최적화, 업체성과평가, 고급 분석 | 데이터 인텔리전스 |
| 2027 Q2 | v3.5 Release | 업체 포털 Beta, 모바일 PWA | 외부 연동 플랫폼 |
| 2027 Q3 | v4.0 Release | 바코드/QR, 다중창고, API 개방 | 완전체 ERP 플랫폼 |

# 7. 기술 스택 진화

| 영역 | AS-IS | TO-BE |
| --- | --- | --- |
| 서버 | Node.js HTTP (단일 파일) | Node.js + Fastify (모듈화) |
| DB | SQLite + XERP MSSQL | PostgreSQL + Redis + XERP |
| 프론트엔드 | Single HTML (7,500줄) | React/Next.js + TailwindCSS |
| 모바일 | 미지원 | PWA (Progressive Web App) |
| AI/ML | 없음 | TensorFlow.js 수요예측 |
| 인프라 | 로컬 서버 | 클라우드 (Azure/AWS) |
| 모니터링 | 콘솔 로그 | Grafana + 자동 알림 |
| 인증 | 없음 | SSO + 역할 기반 권한 |

End of Document